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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ        НОВОЮЛАСЕНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                         КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  12.05.2026                                                                                                    №  36-п
с. Новоюласка
Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования Новоюласенский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов:
1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского  района Оренбургской области согласно приложению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельсовета в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава сельсовета 	   С.Н.Бисяева

Разослано: в дело, администрации района, прокурору района

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Новоюласенский  сельсовет
Красногвардейского района
Оренбургской области
от 12.05.2026 № 36-п

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1.
	Создать комиссию для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов 
	до 01.08.2026 
	администрация муниципального образования Новоюласенский сельсовет

	2.
	Разработать и утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
	до 20.05.2026
	администрация муниципального образования Новоюласенский сельсовет

	3.
	Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-,газоснабжения и водоотведения) выполнить работы по техническому обслуживанию, ремонту зданий, оборудования котельных, топочных, тепловых сетей.
	В период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.
	администрация муниципального образования Новоюласенский сельсовет

	4.
	Разработать, согласовать и утвердить (актуализировать) план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на 2026-2027 годы
	до 15.02.2026 
	администрация муниципального образования Новоюласенский сельсовет

	5.
	Предоставить утвержденные температурные графики котельных на отопительный период 2026-2027 годов
	до 30.08.2026
	Ресурсоснабжающая организация

	6.
	Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2026-2027 годах топлива (газ) в целях обеспечения котельных
	до 30.08.2026
	администрация муниципального образования Новоюласенский сельсовет

	7.
	Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы
	постоянно
	администрация муниципального образования Новоюласенский сельсовет

	8.
	Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	с 01.06.2026 по 31.05.2027
	администрация муниципального образования Новоюласенский сельсовет;
ресурсоснабжающие предприятия
потребители тепловой энергии 

	9.
	Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло-, газа-, и (или) электроснабжения
	В течение всего отопительного периода
	администрация муниципального образования Новоюласенский сельсовет

	10.
	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность, промывку трубопроводов тепловых сетей с оформлением соответствующих актов
	 до 15.08.2026
	администрация муниципального образования Новоюласенский сельсовет

	11.
	Предоставить в адрес администрации Красногвардейского района планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	
до 15.05.2026
до 15.04.2026
до 30.04.2026
	администрация муниципального образования Новоюласенский сельсовет

	12.
	Предоставить информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов
	Ежедекадно
июнь-ноябрь 2026
	администрация муниципального образования Новоюласенский сельсовет

	13.
	Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
	Согласно предписаний
	администрация муниципального образования Новоюласенский сельсовет

	14.
	Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
	до 15 сентября 2026г.
для  потребителей тепловой энергии ;
до 1 ноября 2026г.
для
теплоснабжающих организаций;
до 20 ноября 2026г.
для муниципальных образований
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