****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НОВОЮЛАСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

12.06.2020 № 42-п

с. Новоюласка

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 28.07.2014 № 36-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2014-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского образования Оренбургской области:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 28.07.2014 № 36-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2014-2024 годы», дополнив в указанную программу подпрограмму "Комплексное развитие -коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы", согласно приложению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит размещению на портале муниципальных образований Красногвардейского района в сети «Интернет» и в единой информационной системе ГИС «ЖКХ"

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета С.Н.Бисяева

Разослано: в дело, финансовый отдел, МКУ «Центр бюджетного учёта и отчётности», прокурору района.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Новоюласенский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

от 12.06.2020 № 42-п

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы** «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого  функционирования систем  коммунального хозяйства; |
| Задачи подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры;  снижение уровня расходов на электроэнергию. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | 2018 год – 30,0 тыс. рублей.  2019 год – 75,1 тыс. рублей;  2020 год – 187,7 тыс. рублей;  2021 год – 105,0 тыс. рублей;  2022 год – 105,0 тыс. рублей.  ВСЕГО – 502,8 тыс. рублей. |

**1. Общая характеристика**

На территории поселения расположен один населенный пункт, где проживает по состоянию на 01.01.2018г. 405 человек. На территории поселения находятся объекты жилищно-коммунального хозяйства: здания котельных, водопроводы, водозаборные скважины.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

Имеющиеся объекты жилищно-коммунального хозяйства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа составляет более 90%.

Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов коммунальной инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

Низкий уровень состояния инфраструктуры на территории поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

**2. Приоритеты политики администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения.**

Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы поселения, комфортного проживания.

Определены следующие **цели Подпрограммы**:

1. обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства;

Для достижения целей Подпрограммы поставлены **следующие задачи**:

**1.** модернизация объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммы предусмотрено выполнение следующих **мероприятий**:

* мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;
* обеспечение уличного освещения поселения;
* организация работ по озеленению населенного пункта поселения;

Сведения о показателях (индикаторах) с разбивкой по годам реализации подпрограммы приведены в разделе 6 муниципальной Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области".

**3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями, приведен в разделе 1 муниципальной Программы "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы"

**4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы**

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района.

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования Новоюласенский сельсовет.

Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться в зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки эффективности реализации Подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 502,8 тыс. рублей Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации:

2018 год – 30,0 тыс. рублей.

2019 год – 75,1 тыс. рублей;

2020 год – 187,7 тыс. рублей;

2021 год – 105,0 тыс. рублей;

2022 год – 105,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам и мероприятиям подпрограммы приведены в разделе 3 муниципальной Программы "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы".

**5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы**

Коэффициент значимости подпрограммы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоюласенский сельсовет на 2018-2022 годы составляет 0,167

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется:

kj= МП/j , где:

МП - муниципальная программа равна 1;

j – количество подпрограмм в программе.

Приложение № 1

к подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории

муниципального образования

Новоюласенский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

на 2018-2022 годы»

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы** «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Срок**  **исполнения** | **Объем и источник финансирования (тыс.руб.), в т. ч.** | | | | | **Ответствен-**  **ный за выполнение мероприятий подпрограммы** | |
| **Всего** | **Федераль-ный бюджет** | **Област-ной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюд-жетные средства** |
| **1.** | **Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы** | | | | | | | | |
| **1.1** | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 2018 год | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | | Администрация сельсовета |
| 2019 год | 75,1 | 0 | 0 | 75,1 | 0 | |
| 2020 год | 187,7 | 0 | 0 | 187,7 | 0 | |
| 2021 год | 105,0 | 0 | 0 | 105,0 | 0 | |
| 2022 год | 105,0 | 0 | 0 | 105,0 | 0 | |
|  | **Всего** | Х | 502,8 | 0 | 0 | 502,8 | 0 | | Х |
|  | **Итого по мероприятию 1.1.** | **Х** |  | **0** | **0** |  | **0** | | **Х** |

Приложение № 2

к подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории

муниципального образования

Новоюласенский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

на 2018-2022 годы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируе  мый объем  финансирования на решение  данной задачи из всех источников  (тыс. руб.) | Показатели,  характеризую-  щие  достижение  цели | Единица измерения | Базовое значение  показателя  (на начало  реализа  ции  подпрог-  рамммы) | Планируемое значение показателя по  годам реализации | | | | |
| 22018 | 22019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 502,8 | Обеспечение устойчивого функционирования систем коммуналь-ного хозяйства | К-во | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории

муниципального образования

Новоюласенский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

на 2018-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы** «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы сельского поселения, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.** | | | | |
| **по годам,**  **всего** | **Федераль-ный**  **бюджет** | **областной**  **бюджет** | **мест­ный**  **бюджет** | **внебюд­жетные средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма муниципальной программы Новоюласенского сельсовета** | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы | **Администрация**  **сельсовета** | **2018 год – 30,0** | **0** | **0** | **30,0** | **0** |
| **2019 год – 75,1** | **0** | **0** | **75,1** | **0** |
| **2020 год –187,7** | **0** | **0** | **187,7** | **0** |
| **2021 год – 105,0** | **0** | **0** | **105,0** | **0** |
| **2022 год – 105,0** | **0** | **0** | **105,0** | **0** |
| **Всего: 502,8** | **0** | **0** | **502,8** | **0** |
| **Мероприятие 1** | Мероприятия в области коммунального хозяйства | **Администрация**  **сельсовета** | **2018 год – 30,0** | **0** | **0** | **30,0** | **0** |
| **2019 год – 75,1** | **0** | **0** | **75,1** | **0** |
| **2020 год –187,7** | **0** | **0** | **187,7** | **0** |
| **2021 год – 105,0** | **0** | **0** | **105,0** | **0** |
| **2022 год – 105,0** | **0** | **0** | **105,0** | **0** |
|  | **Всего: 502,8** | **0** | **0** | **502,8** | **0** |