УТВЕРЖДАЮ

Председатель КЧС и ОПБ

муниципального образования

Новоюласенский сельсовет

______________ С.Н.Бисяева

01.03.2019

План

по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2019 года на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет

1. Организационные мероприятия

1.1. Постановление администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 12.02.2019 № 13-п «О создании комиссии по пропуску весеннего паводка 2019 года и проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет»- прилагается.

1.2.Сведения о запланированных заседаниях КЧС и ОПБ, противопаводковой комиссии муниципального образования Новоюласенский сельсовет:

| № п/п | Наименование заседаний | Дата заседания |
| --- | --- | --- |
| 1. | О ходе подготовки противопаводковой комиссии к пропуску весеннего паводка 2019 года | 15.03.2019 |
| 2. | О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет | 25.03.2019 |

2. Финансовые и материальные резервы для обеспечения безаварийного пропуска паводка

2.1.  Постановление администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 06.10.2014 № 48-п «О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов для ликвидации  чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области – прилагается. (Дополнительно будет заключен договор с ООО «Коопсервис»).

2.2.  Решение Совета депутатов  муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 30.09.2014 № 31/2 «О Положении о порядке расходования средств резервного фонда муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области», объем резервного фонда администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области определяется решением Совета депутатов муниципального образования Новоюласенский сельсовет на соответствующий год и не превышает   0,1 % от общего объема расходов.

3. Превентивные мероприятия по пропуску паводка

3.1. Сведения о проведённых превентивных мероприятиях

| Превентивные мероприятия | Проведено работ(к-во, ед.изм.) | Затраты на проведение превентивных мероприятий (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из бюджета организаций (указать наименов-е орг-ии) | Из бюджета муниципальных образований | Из бюджета субъекта РФ (гос.программы) |  | Из федерального бюджета(федеральные программы) |  | Из бюджетов всех уровней |  |  |
| Дноуглубительные работы (участки) | 10км. | МО Новоюласенский сельсовет | 10 000 |  | - |  | - |  | - | - |
| Расчистка русла рек (км.) | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Спрямление русел рек (участки) | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Берегоукрепительные работы (км.) | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Отремонтировано ГТС (ед.) | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Отремонтировано (очищено) водопропускных коммуникаций (ед.) | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Количество бесхозяйных ГТС, Переданных в собственность (ед.) | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Другие мероприятия | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Всего за МО | 10 км. | МО Новоюласенский сельсовет | 10 000 |  | - |  | - |  | - | - |

3.4.Сведения о гидротехнических сооружениях на территории муниципального образования, в т.ч. собственник которых неизвестен

| № п/п | Наименование ГТС | Наличие локальной системы оповещения | ФИО, тел. руководителя эксплуатирующей организации или ответственного за безопасность ГТС | Населённый пункт, объекты в нижнем бьефе | Наличие материальных резервов для ликвидации ЧС (номенклатура, объём) | Принятые меры по подготовке к пропуску паводка | Состав сил и средств для ликвидации аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | .Указанная в реестре под №25 на овраге б/н в 0,5 км. северо-западнее с.Новоюласка | + | Глава сельсовета – Бисяева С.Н. | с.Новоюласка, ул.Ленина |  |  |  |
| 2. | Пруд на овраге б/н на западе с.Новоюласка |  |  |  |  |  |  |

4. Возможное развитие паводковой ситуации

4.1. Сведения о зонах возможного затопления при пиковых значениях паводка

| № п/п | Водный объект (источник подтопления) | Название улиц | Номера домов | Всего домов | Количество жителей | Наличие системы оповещения, вид, % охвата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Р.Юласка | Ул. Ленина | 48 - 49 | 2 | 4 | 100% |
| 2. | Р.Юласка | Ул. Садовая | 28 | 1 | 1 | 100% |

4.2.План (схема) территории населённого пункта с нанесением границ зон затопления и подтопления с детализацией до каждого дома (Схема прилагается).

5.Защита населения

5.1.Сведения о гражданах, попадающих в зону затопления или возможной изоляции, нуждающихся в повышенном внимании

| Населённый пункт | Беременные(чел.) | Многодетные семьи(ед.) | Одиноко проживающие пожилые граждане (чел.) | Инвалиды (ед.) | Планируемые меры защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Новоюласка | - | - | 1 | - | Углубление водоотводных каналов |

5.2. Сведения по организации жизнеобеспечения населения в зонах затопления

| Ответственный от администрации МО (должность, ФИО, тел.) | Организация(название, адрес) | Руководитель (ФИО, тел.) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава сельсовета –Бисяева Светлана Николаевна, раб.тел. 3-38-32, дом.тел.3-38-59 | с.Новоюласка |  |  |
|  | Обеспечение продуктами питания | Заключение договора с ООО «Коопсервис» |  |
|  | Обеспечение питьевой водой | СКС тел. 3-73-99 |  |
|  | Обеспечение предметами первой необходимости | Заключение договора с ООО «Коопсервис» |  |
|  | Медицинское обслуживание | Заведующая ФАП Варвянская Л.А. |  |

5.3. Пункты временного размещения населения, эвакуируемого из зон затопления

|  | Наименование, адрес организации, на базе которой развёртывается ПВР | Руководитель организации (ФИО, тел.) | Вместимость |  |  | Ответственный от администрации МО (ФИО., тел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сидячих мест | Койко-мест |  |  |
| 1. | СДК | Чикинда В.И., раб.тел. 3-38-32, дом.тел.3-38-44 | 30 |  | 8 | Глава сельсовета – Бисяева Светлана Николаевна, раб.тел. 3-38-32, дом.тел.3-38-59 |

5.4. Организация информирования населения

1. Распространение памяток, листовок.

6.Силы и средства, привлекаемые к проведению противопаводковых мероприятий

6.1.Состав сил и средств для предупреждения ЧС в период паводка, ликвидации последствий паводка

| № п/п | Организация (наименование, адрес, телефон) | Время приведения в готовность | Количество привлекаемого личного состава | Количество техники |  |  | Количество плавсредств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | автомобильной | специальной | инженерной |  |
| 1. | КФХ Шишкина А.Я. (ул. Садовая, 23а, тел. 3-38-61) | 30мин. | 6 чел. | 1 | 2 | - | - |
| 2. | ИП-КФХ Варвянского А.В. | 30мин. | 3чел. | 1 | 2 | - | - |
| 3. | КХ «Север» | 30 мин. | 3 чел. | 2 | 1 | - | - |

6.2.Сведения о наличии плавсредств на территории сельсовета

| № п/п | Наименование плавсредства | Марка и мощность двигателя | Количество | Собственник (муниципальное образование, организация, граждане) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лодка резиновая, вёсельная | - | 2 | Частная (граждане) | - |

6.3. сведения о наличии оборудования и средств спасения на воде на территории муниципального образования

| Наименование | Количество | Собственник (муниципальное образование, организация, граждане) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Багор | 2 | Частная собственность | - |
| Лопата | 10 | Частная собственность | - |
| Мотопомпа | 1 | КФХ Шишкина А.Я. | - |
| Канатная верёвка | 1 | Частная собственность | - |
| Ломы | 3 | Частная собственность | - |
| Бензогенератор | 1 | МО | - |