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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЮЛАСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.06.2026                                                                                                    № 43-п
с. Новоюласка

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2026-2030годы»

	В соответствии с Федеральным законам от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021  № 161 “Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь  Уставом  муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области:
  1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2026-2030годы» согласно приложению.
2.   Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Новоюласенский вестник», подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	
Глава сельсовета
	
	
                  Е.С.Шишкина


Разослано: в дело, финансовому отделу администрации района, контрольно-счетной палате, МКУ «Центр бюджетного учёта и отчётности, прокурору района.


			      Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
Новоюласенский сельсовет
Красногвардейского района 
Оренбургской области
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Муниципальная программа
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2026-2030годы

	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование программы
	" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2026-2030годы " (далее - Программа)

	Основание разработки
Программы
	- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и  о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 23.07.2025);
- Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 “Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации”;
- Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности).

	Разработчик Программы
	Администрация  Новоюласенского сельсовета 

	Цель Программы
	Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	Задачи Программы
	- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

	Сроки реализации
Программы
	2026-2030 годы.

	Структура Программы
	Паспорт программы
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.
Раздел 3. Система программных мероприятий.
Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы.
Раздел 5. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.
Раздел 7. Перечень программных мероприятий.
Раздел 8. Индикаторы расчета целевых показателей.
Раздел 9. Мероприятия по реализации программы.

	Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить
ход реализации
Программы
	- сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;
- снижения затрат на энергопотребление.


	Исполнители
Программы
	Администрация  Новоюласенского сельсовета

	Объемы и источники
финансирования
Программы
	337,7 тыс. рублей - всего, в том числе:
2026 год 63,6 тыс. рублей
2027 год 65,5 тыс. рублей
2028 год 67,5 тыс. рублей 
2029 год 69,5 тыс. рублей
2030 год 71,6 тыс. рублей 

Объемы и структура финансирования мероприятий Программы в 2026-2030 годах уточняются при разработке прогнозов социально-экономического развития  Новоюласенского  сельсовета

	Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы
	 создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности;
 обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации; 
оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов; 
снижение расходов на энергетические ресурсы не менее 5 % по отношению к 2025 г., с ежегодным снижением на 3 %; 
использование оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности; 
стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

	Система организации контроля за реализацией
Программы
	Контроль за реализацией Программы Энергосбережение осуществляется администрацией  Новоюласенского сельсовета


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа энергосбережения — это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.
В 2009 году был принят Федеральный Закон № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", являющийся основным документом по реализации политики энергосбережения.
При существующем уровне энергоемкости экономики муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории  Новоюласенского сельского поселения.
Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Новоюласенского сельского поселения.

2. Основная цель и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности потреблении энергетических ресурсов в Новоюласенском  сельском поселении за счет снижения удельных показателей энергопотребления предприятий и организаций.
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:
2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.
2.2. Запрет на применение не энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
Для решения данной задачи необходимо, при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства, ввести в практику применение требований по ресурсо-энергосбережению.
2.3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов орган местного самоуправления, муниципальные  учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.
Программа реализуется в 2026-2030 годах.

3. Система программных мероприятий

В соответствии с требованиями Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Новоюласенском сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.
Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются: осветительные приборы, оргтехника.
Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:
проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;
внедрение автоматизированных систем учета;
закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений;
 переход на энергосберегающие светильники для освещения населенных пунктов, использование автоматизированной отключающей аппаратуры для управления уличным освещением;
пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
К прочим мероприятиям относятся пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
Энергосбережение и повышению энергоэффективности в сфере водоснабжения.
Основными направлениями повышения энергоэффективности являются меры, обеспечивающие снижение потребления электроэнергии используемым в сфере водоснабжения оборудованием без уменьшения времени подачи воды, сокращение потерь воды в процессе ее передачи.
Мероприятиями по реализации данного направления являются:
* оснащение приборами учета воды;
* замена технологического оборудование на менее энергоёмкое;
* пропаганда и методическая работа с населением по вопросам энергосбережения.

4. Нормативное обеспечение Программы

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в Петровском сельском поселении обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.
Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:
совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению.

5. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Руководителем Программы является администрация Новоюласенского сельсовета, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главой  Новоюласенского сельсовета.
Для системного осуществления контроля за ходом выполнения программ и подготовки информации главе сельского поселения об исполнении программы исполнитель ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет по утвержденной форме согласно приложению к муниципальной программе "Отчет о ходе реализации муниципальной программы".
    
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;
- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения в результате реализации энергосберегающих мероприятий;
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.
Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.
Выполнение программы позволит повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.
Оценка эффективности Программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие муниципального образования и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения показателя (индикатора) определяется как соотношение его фактического и планового показателя.
Периодичность оценки эффективности выполнения Программы устанавливается один раз в год.





7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	N п/п
	Мероприятие*
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Исполнитель
	Примечание**

	
	
	
	Всего
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	бюджет поселения
	внебюджетные источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	1.
	Проведение энергетического аудита, оформление энергетических паспортов
	2026 г.
	0,0
	0,0
	0
	Администрация Новоюласенского сельсовета
	

	
	
	2027 г.
	0,0
	0,0
	0
	
	

	
	
	2028 г.
2029 г.
2030 г.
	0,0
0,0
40,0
	0,0
0,0
40,0
	0
0
0
	
	

	Итого по мероприятию:
	40,0
	40,0
	0
	
	

	2
	Техобслуживание уличного освещения Новоюласенского сельского поселения; приобретение энергосберегающих светильников, их замена, установка, монтаж.  
	2026
2027
2028
2029
2030
	20,0
20,0
20,0
20,0
12,0
	20,0
20,0
20,0
20,0
12,0
	0
0
0
0
0
	Администрация Новоюласенского сельсовета
	

	Итого по мероприятию:
	92,0
	92,0
	0
	
	

	3
	Закупка и замена ламп
уличного освещения на лампы меньшей  мощности
	2026
2027
2028
2029
2030
	33,6
35,5
37,5
39,5
13,6
	33,6
35,5
37,5
39,5
13,6
	0
0
0
0
0
	Администрация Новоюласенского сельсовета
	

	Итого по мероприятию:
	159,7
	159,7
	0
	
	

	4
	Установка таймеров по регулированию уличного освещения
	2026
2027
2028
2029
2030
	10,0
10,0
10,0
10,0
6,0
	10,0
10,0
10,0
10,0
6,0
	0
0
0
0
0
	Администрация Новоюласенского сельсовета
	

	Итого по мероприятию
	46,0
	46,0
	
	
	

	5
	Обучение специалистов методам и технологиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	2026
2027
2028
2029
2030
	0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
	0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
	0
0
0
0
0
	Администрация Новоюласенского сельсовета
	

	Итого по мероприятию
	0,0
	0,0
	0
	
	

	6
	Назначение ответственных за энергосбережение в администрации.
	2026
2027
2028
2029
2030
	Без финансовых затрат

	Без финансовых затрат

	Без финансовых затрат

	Администрация  Новоюласенского сельсовета
	

	7
	Обеспечение контроля за потреблением электрической, тепловой энергии
	2026
2027
2028
2029
2030
	Без финансовых затрат
	Без финансовых затрат
	Без финансовых затрат
	Администрация Новоюласенского сельсовета
	

	8
	Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, предприятий, среди населения.
	2026
2027
2028
2029
2030

	Без финансовых затрат

	Без финансовых затрат

	Без финансовых затрат

	Администрация  Новоюласенского
сельсовета
	

	9
	Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления, учета используемых энергетических ресурсов.
	2026
2027
2028
2029
2030
	Без финансовых затрат
	Без финансовых затрат
	Без финансовых затрат
	Администрация  Новоюласенского
сельсовета
	

	Итого по программе тыс.руб. 
2026 г. 
2027 г. 
2028 г.
2029 г.
2030 г. 
	



	337,7
63,6
65,5
67,5
69,5
71,6
	337,7
63,6
65,5
67,5
69,5
71,6
	



	

Финансирование в рамках данной программы подлежит уточнению при корректировке бюджетной росписи







8. Индикаторы расчета целевых показателей

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	Объем потребления электрической энергии на уличное освещение (далее - ЭЭ)
	
тыс. кВтч
	8,058
	8,7
	80,45
	8,4
	8,24
	8,00

	Объем потребления электрической энергии  администрацией сельсовета (далее - ЭЭ)
	
тыс. кВтч
	4,576
	5,0
	4,7
	5,250
	5,0
	5,792

	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	
тыс.кВтч
	4,576
	5,0
	4,7
	5,250
	5,0
	5,792





9. Мероприятия по реализации программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области 
на 2026-2030 годы"
	
	Мероприятие
	Срок реализации проекта
	Стоимость,
тыс. руб.
	
Источник
финансирования
	
Исполнители

	
	
	
	2026 г.  2027 г.  2028 г.  2029 г.  2030 г.
	
	

	1
	Информирование руководителей муниципальных учреждений и предприятий о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности
	2026-2030 г.
	  -              -            -            -              -
	Не требуется
	Администрация  Новоюласенского сельсовета

	2
	Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди населения
	2026-2030 г.
	-              -            -            -              -
	Не требуется
	Администрация 
Новоюласенского
сельсовета

	3
	Лимитирование потребления энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы
	2026-2030 г.
	-              -            -            -              -
	Не требуется
	Организации бюджетной сферы

	4
	Снижение отопительной нагрузки в зданиях в нерабочие дни
	2026-2030 г.
	-              -            -            -              -
	Не требуется
	Администрация 
Новоюласенского
сельсовета






































Приложение
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования
Новоюласенский сельсовет 
Красногвардейского района 
Оренбургской области 
на 2026-2030 годы»
 
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской  области на 2026-2030 годы"
за _________________________________
(отчетный период)
	тыс. рублей

	N п/п
	Мероприятие
	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год
	Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год
	Объем фактического финансирования за отчетный период
	Примечание

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	бюджет поселения
	внебюджетные источники
	
	бюджет поселения
	внебюджетные источники
	
	бюджет поселения
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	1..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого за отчетный период
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