АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЮЛАСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.07.2014                                                                                                                № 36-п

с.Новоюласка

Об утверждении муниципальной программы « Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2014-2024 годы»

В соответствии с Уставом муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области,  постановлением администрации района от 02.06.2009 г. № 344-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования Красногвардейский район, их формирования, утверждения и реализации»:

1.Утвердить муниципальную  программу  « Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2014-2024 годы» согласно  приложению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                               Ю.М.Шишкин

Разослано: в дело, администрации района, отделу архитектуры, финансовому отделу, прокурору района.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  НОВОЮЛАСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014- 2024 Г.Г.

с. Новоюласка

2014 г.

Содержание:

1. Паспорт Программы.

2  Характеристика состояния систем инфраструктуры.

- 3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и           прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

5. Перечень мероприятий Программы

5. Целевые показатели Программы.

6. Обоснование Программы.

7. Сроки реализации Программы

8. Механизм реализации Программы.

9. Управление и контроль в процессе реализации Программы.

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоюласенский сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 29.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 23.03.2003 N 35-ФЗ. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса" от 22.08.2005 N 533 Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" |
| Разработчик Программы | Администрация МО Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |
| Заказчик Программы | Администрация МО Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории Новоюласенского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области. Задачи Программы: 1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство, для строительства объектов социального и культурно-бытового назначения, а также создание условий для реализации инвестиционных проектов. 2. Разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования. 3. Разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры; 4. Привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ; 5. Утверждение надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса. 6. Повышение качества, бесперебойности и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям, возможность обеспечения наращивания и реконструкции (модернизации) коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства. - сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования; - увеличение пропускной способности сетей; - уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам. 7. Создание эффективной системы тарифного регулирования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2014 - 2024 гг. Этапы реализации программы: 1 этап- 2014 -2018 гг - Замена старого водопровода на новый по ул. Садовая от дома №1 до №23 от №24 до №28 прокладка нового водопровода от улицы Дружба до ул. Садовая через ручей замена изношенного водопровода. - Перекладка изношенных сетей водопровода по ул. Дружба - Перекладка изношенных сетей водопровода по ул.Комсомольской и ул. Ленина от дома №2 до дома 46 - Благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения - перекладка изношенных водопроводных сетей и строительство новых участков из современных материалов с закольцовкой тупиковых участков; - модернизация котельных и ремонт тепловых сетей - организация локальных очистных сооружений в с. Новоюласка, включающих проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в селе и проектируемой жилой застройке; 11 этап- 2019-2024 г.г. - строительство скважин; - строительство водоотводов |
| Основные мероприятия Программы | Строительство, модернизация, реконструкция и техническое перевооружение объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения с применением энергосберегающего оборудования и на основе новых технологий |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Предполагаемое финансирование в объеме 10,2 тыс.руб., в т.ч. в 2014 г. - в 2015 г.- 3,0 млн.руб. в 2016 г.- 2,5 млн.руб в 2017 г. - 5,0 млн.руб. в 2018 г. - 2,4 млн.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, создание высокого уровня комфорта жителям поселения (снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства), улучшение состояния и увеличение объемов жилищного строительства |
| Организация контроля за исполнением Программы | Администрация МО Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |
| Соисполнители программы |  |
| Целевые показатели | Повышение надёжности, энергоэффективности и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов утилизации, обезвреживания и утилизации ТБО, качества коммунальных ресурсов, привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры. Перспективное обеспечение и потребность застройки поселения. |

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение в Новоюласенском  сельсовете осуществляется от двух артезианских скважин,  находящихся в с. Новоюласка, а также из личных скважин и колодцев.  Объем водопотребления составляет 148 м.куб. в сутки.

с. Новоюласка:10 куб/час насос ЭЦВ

скважина №2- 10 куб/час насос ЭЦВ

Протяженность водопроводной сети составляет 6300 метров, имеются резервуары воды на 2-х водозаборах, емкостью  по 75  м.куб.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 50-200мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: метал, асбоцемент, полиэтилен.

Теплоснабжение на территории населенных пунктов Новоюласенского сельсовета   осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и отопительными котельными. Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)  осуществляется:  в с. Новоюласка  - в частных  и двухквартирных  домах   от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей; . Теплоснабжение на территории Новоюласенского сельсовета осуществляется   от котельных: 1. Котельная МБОУ Новоюласенская СОШ мощностью 0,90; 2. Котельная  Новоюласенского Дома культуры мощностью_0,94 МВт; Котельная МБДОУ мощностью 0,92 Мвт.  Требуется замена   устаревшего и   изношенного оборудования.

Водоотведение.

Централизованной системы канализации на территории                                                                                    Новоюласенского  сельсовета не имеется. Слив нечистот осуществляется в личные выгребные ямы.

| Показатели | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| Протяженность водопроводных сетей по всем видам собственности | Км | 6,3 |
| Отпущено холодной воды за год | тыс. куб. м | 40480 |
| Отпущено горячей воды за год | тыс. куб. м |  |
| Теплоснабжение |  |  |
| Число источников теплоснабжения на конец года | ед. | 3 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения | МВт | 2,76 |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении на конец года | Км | 230 |
| Отпущено тепловой энергии потребителям всего | Гкал | 5084,9 |
| Центральные тепловые пункты | ед. |  |

План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Планируемые объекты местного значения на территории Новоюласенского сельсовета:

1. Объекты социальной сферы. Проектной мощности клуба, библиотеки на расчетный период достаточно. Реконструкция Фапа. Реконструкция МБДОУ.

2. Транспортная инфраструктура. Реконструкция и приведение в соответствие с ГОСТом  улично-дорожной сети. Формирование в новых жилых районах дорожной сети с шириной улиц от 20 до 40 метров.

3. Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счёт снижения негативного воздействия от предприятий и объектов предусмотрено:

- существующие два полигона ТБО привести в соответствие с санитарными требованиями ( СП 2.1.7.1038-01 « Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов )

4. Объекты инженерной инфраструктуры.

Электроснабжение. Дополнительная потребность в электроэнергии, при норме электропотребления для сельских поселений 950 КВтч/год на одного человека, составит 51110 КВтч/год. Для обеспечения электроэнергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта необходимо предусмотреть строительство отпаечных  ВЛ-10 к трансформаторным подстанциям, ВЛ-0,4 к жилому сектору.

Водоснабжение. Согласно проекту водоснабжение с. Новоюласка  часть водопровода подлежит демонтажу, с последующей заменой на новый водопровод (Замена старого водопровода на новый по ул. Садовая от дома №1 до №23 от №24 до №28 прокладка нового водопровода от улицы Дружба до ул. Садовая через ручей замена изношенного водопровода; Перекладка изношенных сетей водопровода по ул. Дружба; Перекладка изношенных сетей водопровода по ул.Комсомольской и ул Ленина от дома №2 до дома № 46;). Для бесперебойного водоснабжения  необходимо :

- проведение комплексной оценки состояния системы водоснабжения с целью определения необходимости её реконструкции и развития;

-  устройство на водозаборах станций водоподготовки;

-  выделение целенаправленного финансирования на благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

-  перекладка изношенных  водопроводных сетей и строительство новых участков из современных материалов с закольцовкой тупиковых участков;

-  модернизация сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования.

Водоотведение. С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов необходимо выполнить мероприятия:

-  организация локальных очистных сооружений в с. Новоюласка, включающих проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в селе и проектируемой жилой застройке;

-   строительство сливных станций для неканализованной части поселения и специальных очистных сооружений для животноводческих ферм.

Теплоснабжение. Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных. Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения тепловых потерь. Проводить модернизацию котельных с целью увеличения эффективности работы и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

5. Жилая и  общественно-деловая застройка.

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод;

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с привлечением средств граждан и за счёт участия в государственных и областных  целевых программах;

- выход на показатель обеспеченности не менее 30 кв. м. общей площади на человека;

-  основные параметры 	застройки общественно-деловой зоны: здравоохранение-реконструкция ФАПа, образование-реконструкция МБДОУ

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы планируется к осуществлению за счет средств бюджетного финансирования.

| годы | Общая стоимость мероприятий, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплоснабже- ние | водоснабже- ние | водоотведение | итого | водоснаб- жение |  | ИТОГО 2,5 1,2 3,5 7,2 |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 1,2млн. руб. | 3,0 |  | 3,0 млн. руб. | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 300 т. руб. | 2,5 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 150 т. руб. | 5,0 | 600 т. руб. | 5,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 300 т. руб. | 1,5 | 600 т. руб. | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019-24 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  |  | 13,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия программы

Теплоснабжение

Ориентировочный  объем  работы по теплоснабжению

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Объём финан-я. Всего(тыс. руб.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной СДК | Областной бюджет. Местный бюджет | 900 |  |  | 900 |  |  |
| 2 | Модернизация котельной МБДОУ | Областной бюджет. Местный бюджет | 900 |  |  |  | 900 |  |
| 3 | Модернизация школьной котельной | Областной бюджет. Местный бюджет | 150 |  |  |  |  | 150 |
| 4 | Ремонт тепловых сетей | Областной бюджет. Местный бюджет | 250 |  | 250 |  |  |  |
|  | Итого |  | 1 млн.руб. |  | 250 | 900 | 900 | 150 |

Водоснабжение

Ориентировочные  объемы  работ  по  водоснабжению

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Объём финанси-я Всего(тыс. руб.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена старого водопровода на новый по ул. Садовая от дома №1 до №23 от №24 до №28 прокладка нового водопровода от улицы Дружба до ул. Садовая через ручей замена изношенного водопровода. | Областной бюджет. Местный бюджет. | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |
| 2 | Перекладка изношенных сетей водопровода по ул. Дружба | Областной бюджет. Местный бюджет | 2, 5 |  |  | 2,5 |  |  |
| 3 | Перекладка изношенных сетей водопровода по ул.Комсомольской и ул. Ленина от дома №2 до дома № 46 | Областной бюджет. Местный бюджет | 1,5 |  |  |  | 4,0 |  |
| 4 | Благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | Областной бюджет. Местный бюджет | 1,0 |  |  |  | 1, 0 |  |
|  | Итого |  | 8 млн. руб. | 3,0 |  | 2.5 | 1.0 | 1.5 |

Водоотведение

Ориентировочный  объем  работы по водоотведению

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансир-я Всего(тыс. руб.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство локальных очистных сооружений | Областной бюджет. Местный бюджет. | 600 |  |  |  |  | 600 |
| 2 | Приведение в соответствие с санитарными нормами объектов ТБО | Областной бюджет. Местный бюджет. | 600 |  |  |  | 600 |  |
|  | Итого |  | 1,2 т.руб. |  |  |  | 600 | 600 |

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Доля перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Развитие системы водоснабжения и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Модернизация системы теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Соответствие санитарным нормам объектов утилизации ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Организация локальных очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Целевые показатели  программ

Обоснование мероприятий Программы

| № п/п | Чем вызвана необходимость | Ссылка на нормативные акты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Необходимость модернизации котельных в связи с моральным и физическим устареванием оборудования и ремонт тепловых сетей в связи с их износом. | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода в связи со стопроцентным износом и необходимость благоустройства зон санитарной охраны водозаборных скважин в связи с их отсутствием. | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 3 | Необходимость обеспечения централизованной системой канализации в связи с её отсутствием. | СанПиН 42-128-4690-88 « Санитарные правила содержания территории населенных пунктов» |
| 4 | Необходимость экологически безопасного размещения и обезвреживания ТБО. | СП 2.1.7.1038-01 « Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО». |
| 5 | Перспективная застройка поселения. | СП 42.13330.2011 « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |

Сроки  реализации Программы

Мероприятия Программы осуществляются в течение 2014 - 2024 гг.

В данный период предполагается запуск всех основных организационных и финансовых механизмов реализации Программы, окончательное формирование градостроительной и нормативно-распорядительной документации, развертывание работ по подготовке территорий под комплексное жилищное строительство и строительство объектов социального и культурно-бытового назначения (создание коммунальной инфраструктуры), внедрение перспективных строительных технологий, создание системы мониторинга.

Основные приоритеты могут быть уточнены в процессе реализации Программы.

Механизм реализации Программы

Администрация Новоюласенского сельсовета  Красногвардейского района:

- разрабатывает Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- рассматривает и утверждает разработанную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- готовит расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Программы;

Подключение к сетям коммунальной инфраструктуры объектов, построенных в рамках реализации Программы осуществляется  за счет платы за подключение.

Управление и контроль в процессе реализации Программы

1. Управление и контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией МО Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

2. Общая координация хода выполнения Программы осуществляется главой администрации сельсовета.

3. Исполнителями основных мероприятий Программы является организация коммунального комплекса ООО «Уют–2», работающая на территории МО Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.