АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЮЛАСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2016                                                                                                      № 54-п

с. Новоюласка

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет от 18.06.2012  № 29-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг и функций, муниципального образования Новоюласенский сельсовет  Красногвардейского района Оренбургской области»:

1.Утвердить план – график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, представляемых администрацией муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области согласно приложению.

2. Разместить план - график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме на портале муниципальных образований Красногвардейского района в сети «Интернет».

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на портале муниципальных образований в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                    С.Н.Бисяева

Разослано: в дело, отдел экономики администрации района, прокурору района.

Приложение

к постановлению

администрации сельсовета

от 01.06. 2016г.№ 54-п

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление услуг в электронной форме,

предоставляемых администрацией муниципального образования Новоюласенский сельсовет

Красногвардейского района Оренбургской области

| № п/п | Наименование услуги предоставляемой администрацией муниципального образования Новоюласенский сельсовет | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- |
|  |  | I этап Размещение информации об услуге(функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) на Едином Портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено действующим законодательством РФ | II этап Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого Портала государственных и муниципальных услуг | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого Портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено действующим законодательством РФ |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования Новоюласенский сельсовет | 15.09.2016 | 19.12.2016 |  |  |  |
| 2 | Передача гражданам занимаемых ими жилых помещений, находящихся на территории муниципального образования, в порядке приватизации | 15.09.2016 | 19.12.2016 |  |  |  |
| 3 | Присвоение и (или) уточнение адреса земельному участку и (или) объекту недвижимости | 15.09.2016 | 19.12.2016 |  |  |  |
| 4 | Присвоение адреса объекту капитального строительства | 15.09.2016 | 19.12.2016 |  |  |  |
| 5 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | 15.09.2016 | 19.12.2016 |  |  |  |
| 6 | Предоставление земельных участков в собственность и аренду на торгах | 15.09.2016 | 19.12.2016 |  |  |  |
| 7 | Предоставление земельных участков в собственность без проведения торгов | 15.09.2016 | 19.12.2016 |  |  |  |
| 8 | Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов | 15.09.2016 | 19.12.2016 |  |  |  |
| 9 | Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена | 15.09.2016 | 19.12.2016 |  |  |  |
| 10 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | 15.09.2016 | 19.12.2016 |  |  |  |